## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍
게임공학과 2016180042 진윤성
Vampire Exodus

## Slide 2: 목차
게임 컨셉트
예상 게임 진행
개발 범위
개발 일정

## Slide 3: 게임 컨셉트
스토리 개요: 핍박과 차별을 받으며 구경거리로 살아온 흡혈귀가 있었다. 다행히 한 소녀의 도움으로 기회를 잡았고, 이제는 인간들로부터 도망쳐야 한다.
장르: 플랫폼 어드벤처 – 모든 개체는 중력이 작용하는 세계이다. 모든 개체는 중력 때문에 움직이기 위해서 좌우 이동과 점프만이 가능합니다.
키보드의 방향키와 다른 키 조합으로 조작한다. 메뉴 역시 편리함을 위해 마우스를 쓰지 않는다.

## Slide 4: 예상 게임 진행
플레이어는 처음에 어느 마을 창고에 갇혀있는 것으로 시작한다.
조력자 포지션의 소녀가 플레이어를 도와 탈출하면서 게임이 시작된다.

## Slide 5: 예상 게임 진행
하지만 마을 사람들에게 쫓기게 되고, 그러다가 일이 커져 사냥꾼들, 나아가 군대에게서 도망치는 것이 게임의 내용

## Slide 6: 예상 게임 진행: 스토리
마을
숲
도시
변방 지역
플레이어는 이 과정에서 소녀가 이끄는 대로 마을, 숲, 도시, 변두리 의 4가지 지역을 방문하게 된다.
기승전결의 구조, 갈수록 난이도가 상승한다. 스토리의 내용 역시 이 순서로 갈등이 심화된다. 플레이어를 추격해오는 세력이 강해지고, 소녀와 플레이어의 관계도 변합니다.

## Slide 7: 개발 범위 (1)
내용 | 상세 | 추가
조작 | 방향키로 좌우 이동 Z 로 행동, X 로 점프, C 로 공격. 이 키들은 방향키와 조합하여 아이템을 줍고 던지는 등의 행동을 할 수 있다. | 벽 타기, 매달리기, 아이템 사용과 던지기의 구분을 할 수 있다.
캐릭터 능력 | 캐릭터가 흡혈귀인 만큼 햇빛과 은, 십자가 등에 약하다. 스토리를 진행하면서 몸이 회복되면서 예전의 신체 능력을 되찾게 된다. 2단 점프, 대쉬 구현 | 스테이지가 지날수록 플레이어의 특수 능력이 해금된다.
게임 기능 및 연출 | 중력 구현, NPC 인공지능 구현, 대화 메시지 띄우기. 각 스테이지에서는 시간 제한이 존재하여 해가 뜨거나 군대가 몰려온다, 피격 시 체력 감소, 전투 시 피격 효과 컷 신은 최대한 간단하게 구현한다. | 플레이어가 대화에 참여할 수 있는 기능. (언더테일 처럼)
맵 테마 | 마을, 숲, 도시, 변방 지역 4개의 테마. 각 테마는 2~3 스테이지 정도. 각 테마는 다른 컨셉을 가지고 있음. 스테이지는 대체로 일직선 진행. | 스테이지 별로도 특색 부여

## Slide 8: 개발 범위 (2)
내용 | 상세 | 추가
적 & NPC | 테마에 따라 등장하는 적이 달라진다. 다만 인간 병사 라던가 범용적인 적이 등장할 수는 있다. NPC 들도 중력에 영향을 받으며, 비행 형 적을 제외하면 점프와 좌우 이동만을 할 수 있다. 엄밀한 최종 보스는 따로 존재하지 않지만 테마에 따라 강력한 적이 존재하기도 하고, 주인공을 추격해오는 군인들 중에 대장 격을 일종의 보스로 정했다. | A* 같은 경로 탐색 알고리즘 사용
그래픽 | 흙, 나무, 벽돌 블록 등, 주인공과 NPC들의 도트 그래픽 테마 별로 2 ~ 3 종류의 블록 그래픽 배경 그래픽 5 종류 정도로 배경은 낱장이 아닌 타일로 채운다. | 테마 별로 더 많은 그래픽 종류
사운드 | 점프, 착지 등의 소리, 칼질 소리, 창으로 찌르는 소리, 무언가 휘두르거나 던지는 소리 약 10여 개 정도가 예상된다. | 

## Slide 9: 개발 일정 (1)
주차 | 주제 | 상세
1 | 기본적 메커니즘 지형과 중력 | 필요한 객체를 모두 정의하고 상속 관계를 분명히 한다. 모든 객체들은 하나의 중력 객체를 상속한다. 메소드들 역시 규격화된 이름으로 정리한다. 지형 객체의 특수화를 한다. 중력 객체->블록->나무, 벽돌, 땅, … 모든 개체는 중력이 작동한다. 충돌 처리를 위해 개체 리스트가 들어있는 이름으로 구분된 사전에서 반복문을 돌려서 처리한다
2 | 리소스 수집과 테스트 | 필요한 리소스를 구하고 객체들에 적용한다. 중력을 영향을 받는 객체들이 이미지와 잘 맞는지 테스트한다. 객체들을 배치하여 실제로 어울리는지, 그리고 중력, 충돌과 속도가 작동하는지 확인한다.
3 | 플레이어 객체 | 플레이어는 키 입력 이벤트를 받아 움직인다. 누른 키에 따라 행동을 취하는데 처음엔 움직임만 취하도록 한다.
4 | NPC 객체와 인공지능 | 적들은 시야가 있으며 플레이어를 발견하면 다가와 공격한다. 적들은 대체로 단순하지만 일부 적은 까다로운 (하지만 반복적인) 행동을 한다.
5 | 객체 상호 작용 1 | 플레이어와 NPC, NPC 와 NPC 등등 객체들끼리의 상호 작용을 구현한다. 피격, 공격, 사망, 등의 상호작용은 충돌할 때 일어난다.

## Slide 10: 개발 일정 (2)
주차 | 주제 | 상세
6 | 지형 생성, 맵 분할 테마 작업 | 사실상 본 게임을 구현하는 것이므로 심혈을 기울인다. 각 테마에 맞는 리소스를 할당한다. 스테이지가 끝날 때의 효과를 정한다. 넘어갈 때는 스테이지 결과 요약이 표시된다. 이때 UI 에 가려진 사이에 지형이 자동 생성된다. 물론 맵은 미리 정해져 있다. 한 테마가 끝나면 간단한 컷 신이 있어 스토리를 알 수 있다. 그림을 그려서 표현하는 게 아니라 동굴 이야기처럼 게임 화면에 대화 창을 띄운다.
7 |  | 
8 | 객체 상호 작용 2, 인터페이스 1 | 객체 사이의 상호 작용, 컷 신이나 적 출현 등 다양한 이벤트를 구현한다. 최대한 간단한 방향으로 구현한다. 스테이지 요약 페이지, 메인 화면을 구현한다.
9 | 인터페이스 2 | 메인 화면, 보조 게임 메뉴를 추가한다. 게임 진행 중에 직접 표시되는 인터페이스는 점수, 체력 게이지, 그리고 들고 있는 장비 표시가 전부이다.
10 | 게임 릴리즈, 테스트 | 마무리

## Slide 11: 봐주셔서 감사합니다.

## Slide 12: 자체 평가
평가 항목 | 평가
게임컨셉이 잘 표현되었는가? | B
게임 핵심 메커니즘의 제시가 잘 되었는가? | B
실행 흐름이 잘 표현되었는가? | C
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | B
계획이 구체적이며 실행 가능한가? | B