## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍
게임공학과 2016180042 진윤성
Vampire Exodus

## Slide 2: 목차
게임 컨셉트
예상 게임 진행
개발 범위
개발 일정

## Slide 3: 게임 컨셉트
스토리 개요: 핍박과 차별을 받으며 구경거리로 살아온 흡혈귀가 있었다. 다행히 한 소녀의 도움으로 기회를 잡았고, 이제는 인간들로부터 도망쳐야 한다.
장르: 플랫폼 어드벤처 – 모든 개체는 중력이 작용하는 세계이다. 모든 개체는 중력 때문에 움직이기 위해서 좌우 이동과 점프만이 가능합니다.
키보드의 방향키와 다른 키 조합으로 조작한다. 메뉴 역시 편리함을 위해 마우스를 쓰지 않는다.

## Slide 4: 예상 게임 진행
플레이어는 처음에 어느 마을 창고에 갇혀있는 것으로 시작한다.
조력자 포지션의 소녀가 플레이어를 도와 탈출하면서 게임이 시작된다.

## Slide 5: 예상 게임 진행
하지만 마을 사람들에게 쫓기게 되고, 그러다가 일이 커져 사냥꾼들, 나아가 군대에게서 도망치는 것이 게임의 내용

## Slide 6: 예상 게임 진행: 스토리
마을
숲
도시
변방 지역
플레이어는 이 과정에서 소녀가 이끄는 대로 마을, 숲, 도시, 변두리 의 4가지 지역을 방문하게 된다.
기승전결의 구조, 갈수록 난이도가 상승한다. 스토리의 내용 역시 이 순서로 갈등이 심화된다. 플레이어를 추격해오는 세력이 강해지고, 소녀와 플레이어의 관계도 변합니다.

## Slide 7: 개발 범위 (1)
내용 | 상세 | 추가
조작 | 방향키로 좌우 이동 Z 로 행동, X 로 점프, C 로 공격. 이 키들은 방향키와 조합하여 아이템을 줍고 던지는 등의 행동을 할 수 있다. | 벽 타기, 매달리기, 아이템 사용과 던지기의 구분을 할 수 있다.
캐릭터 능력 | 캐릭터가 흡혈귀인 만큼 햇빛과 은, 십자가 등에 약하다. 스토리를 진행하면서 몸이 회복되면서 예전의 신체 능력을 되찾게 된다. 2단 점프, 대쉬 구현 | 스테이지가 지날수록 플레이어의 특수 능력이 해금된다.
게임 기능 및 연출 | 중력 구현, NPC 인공지능 구현, 대화 메시지 띄우기. 각 스테이지에서는 시간 제한이 존재하여 해가 뜨거나 군대가 몰려온다, 피격 시 체력 감소, 전투 시 피격 효과 컷 신은 최대한 간단하게 구현한다. | 플레이어가 대화에 참여할 수 있는 기능. (언더테일 처럼)
맵 테마 | 마을, 숲, 도시, 변방 지역 4개의 테마. 각 테마는 2~3 스테이지 정도. 각 테마는 다른 컨셉을 가지고 있음. 스테이지는 대체로 일직선 진행. | 스테이지 별로도 특색 부여

## Slide 8: 개발 범위 (2)
내용 | 상세 | 추가
적 & NPC | 테마에 따라 등장하는 적이 달라진다. 다만 인간 병사 라던가 범용적인 적이 등장할 수는 있다. NPC 들도 중력에 영향을 받으며, 비행 형 적을 제외하면 점프와 좌우 이동만을 할 수 있다. 엄밀한 최종 보스는 따로 존재하지 않지만 테마에 따라 강력한 적이 존재하기도 하고, 주인공을 추격해오는 군인들 중에 대장 격을 일종의 보스로 정했다. | A* 같은 경로 탐색 알고리즘 사용
그래픽 | 흙, 나무, 벽돌 블록 등, 주인공과 NPC들의 도트 그래픽 테마 별로 2 ~ 3 종류의 블록 그래픽 배경 그래픽 5 종류 정도로 배경은 낱장이 아닌 타일로 채운다. | 테마 별로 더 많은 그래픽 종류
사운드 | 점프, 착지 등의 소리, 칼질 소리, 창으로 찌르는 소리, 무언가 휘두르거나 던지는 소리 약 10여 개 정도가 예상된다. | 

## Slide 9: 개발 일정 (1)
주차 | 주제 | 상세
1 | 기본적 메커니즘 지형과 중력 | 필요한 객체를 모두 정의하고 상속 관계를 분명히 한다. 모든 객체들은 하나의 중력 객체를 상속한다. 메소드들 역시 규격화된 이름으로 정리한다. 지형 객체의 특수화를 한다. 중력 객체->블록->나무, 벽돌, 땅, … 모든 개체는 중력이 작동한다. 충돌 처리를 위해 개체 리스트가 들어있는 이름으로 구분된 사전에서 반복문을 돌려서 처리한다
2 | 리소스 수집과 테스트 | 필요한 리소스를 구하고 객체들에 적용한다. 중력을 영향을 받는 객체들이 이미지와 잘 맞는지 테스트한다. 객체들을 배치하여 실제로 어울리는지, 그리고 중력, 충돌과 속도가 작동하는지 확인한다.
3 | 플레이어 객체 NPC 객체와 인공지능 | 플레이어는 키 입력 이벤트를 받아 움직인다. 누른 키에 따라 행동을 취하는데 처음엔 움직임만 취하도록 한다. 적들은 시야가 있으며 플레이어를 발견하면 다가와 공격한다. 적들은 대체로 단순하지만 일부 적은 까다로운 (하지만 반복적인) 행동을 한다.
4 | 객체 상호 작용 | 플레이어와 NPC, NPC 와 NPC 등등 객체들끼리의 상호 작용을 구현한다. 피격, 공격, 사망, 등의 상호작용은 충돌할 때 일어난다.

## Slide 10: 개발 일정 (2)
주차 | 주제 | 상세
5 | 지형 생성, 맵 분할 테마 작업 | 사실상 본 게임을 구현하는 것이므로 심혈을 기울인다. 각 테마에 맞는 리소스를 할당한다. 스테이지가 끝날 때의 효과를 정한다. 넘어갈 때는 스테이지 결과 요약이 표시된다. 이때 UI 에 가려진 사이에 지형이 자동 생성된다. 물론 맵은 미리 정해져 있다. 한 테마가 끝나면 간단한 컷 신이 있어 스토리를 알 수 있다. 그림을 그려서 표현하는 게 아니라 동굴 이야기처럼 게임 화면에 대화 창을 띄운다.
6 |  | 
7 | 인터페이스 | 객체 사이의 상호 작용, 컷 신이나 적 출현 등 다양한 이벤트를 구현한다. 최대한 간단한 방향으로 구현한다. 스테이지 요약 페이지, 메인 화면을 구현한다. 메인 화면, 보조 게임 메뉴를 추가한다. 게임 진행 중에 직접 표시되는 인터페이스는 점수, 체력 게이지, 그리고 들고 있는 장비 표시가 전부이다.
8 | 게임 릴리즈, 테스트 | 마무리

## Slide 11: 봐주셔서 감사합니다.

## Slide 12: 자체 평가
평가 항목 | 평가
게임컨셉이 잘 표현되었는가? | B
게임 핵심 메커니즘의 제시가 잘 되었는가? | B
실행 흐름이 잘 표현되었는가? | C
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | B
계획이 구체적이며 실행 가능한가? | B