## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍
2016180042 진윤성
Vampire Exodus

## Slide 2: 목차
게임 컨셉트
개발 범위
예상 게임 진행
예상 개발 일정
자체 평가

## Slide 3: 게임 컨셉트 (1)
플레이어는 어느 중세의 흡혈귀가 되어 인간들로부터 도망쳐야 한다.
무언가 화려한 것을 보여주기 보다는 스토리에 집중할 수 있게 한다.
일반적인 방향키 조합으로 조작한다. 메뉴 역시 마우스를 쓰지 않는다.

## Slide 4: 게임 컨셉트 (2)
장르: 플랫폼, 액션, 러닝 ‘슈퍼 마리오’,‘동굴 이야기’와 비슷한 느낌 추구.
모바일 게임‘모뉴먼트’같이 정적인 진행이지만, 전투 시스템에선 액션 성을 돋보인다.

## Slide 5: 예상 게임 진행 (1)
메인 화면 스케치.

## Slide 6: 예상 게임 진행 (2)
메인 화면 스케치.

## Slide 7: 개발 범위 (요약)
플랫폼 게임이므로 중력이 작용하는 물체, 그리고 블록과 블록, 물체와 물체의 충돌을 구현해야 한다.
플레이어 캐릭터의 조작 구현
적들의 인공지능 구현
리소스 제작 혹은 공수해오기.
유저 인터페이스

## Slide 8: 개발 범위 (1)
내용 | 상세 | 추가
조작 | 방향키로 좌우 이동, 기타 움직임 조작. Z 로 행동, X 로 점프, C 로 공격. 이 키들은 방향키와 조합하여 아이템을 줍고 던지는 등의 행동을 할 수 있다. | 벽 타기, 매달리기, 아이템 사용과 던지기의 구분을 할 수 있다.
능력 | 캐릭터가 흡혈귀인 만큼 햇빛과 은, 십자가 등에 약하다. 그리고 오랜 시간 고된 일로 약해져 있다. 하지만 스토리를 진행하면서 몸이 회복되면서 예전의 신체 능력을 되찾게 된다. | 스테이지가 지날수록 플레이어의 특수 능력이 해금된다.
게임 기능 | 중력 구현, NPC 인공지능 구현, 대화 메시지 띄우기 (창만 띄워도 된다.). 몇몇 스테이지에서는 해가 뜨는 것으로 시간 제한, 피격 시 체력 감소, 전투 시 피격 효과 | 플레이어가 대화에 참여할 수 있는 기능. (언더테일 처럼)
맵 테마 | 마을(1), 숲, 도시, 마을(2) 의 4개의 테마. 마을(1) 은 시간이 지나면 밤에서 동이 튼다. 각 테마는 2~3 스테이지 정도. 각 테마는 다른 컨셉을 가지고 있으나 스테이지는 별 차이 없음. | 

## Slide 9: 개발 범위 (2)
내용 | 상세 | 추가
적 | 테마에 따라 등장하는 적이 달라진다. 다만 인간 병사 라던가 범용적인 적이 등장할 수는 있다. AI: 적들도 중력에 영향을 받으며, 비행 형 적을 제외하면 점프와 좌우 이동만을 할 수 있다. 엄밀한 최종 보스는 따로 존재하지 않지만 테마에 따라 강력한 적이 존재하기도 하고, 주인공을 추격해오는 군인들 중에 대장 격을 일종의 보스로 정했다. | A* 같은 경로 탐색 알고리즘 사용
그래픽 | 흙, 나무, 벽돌 블록 등, 주인공과 NPC들의 도트 그래픽 테마 별로 2 ~ 3 종류의 블록 그래픽 시간을 단축하기 위해 다른 곳에서 도트 그래픽을 구해오는 쪽으로 한다. 주로 스펠런키와 동굴 이야기에서 따온다. | 테마 별로 그래픽 종류 다양화
사운드 | 점프, 착지 등의 소리, 칼질 소리, 창으로 찌르는 소리, 무언가 휘두르거나 던지는 소리 약 10여 개 정도가 예상된다. | 

## Slide 10: 예상 개발 일정
주차 | 주제 | 상세
1 | 기본적 메커니즘 지형과 중력 | 필요한 객체를 모두 정의하고 상속 관계를 분명히 한다. 모든 객체들은 하나의 중력 객체를 상속한다. 메소드들 역시 규격화된 이름으로 정리한다. 지형 객체의 특수화를 한다. 중력 객체->블록->나무, 벽돌, 땅, … 모든 개체는 중력이 작동한다. 충돌 처리를 위해 개체 리스트가 들어있는 이름으로 구분된 사전에서 반복문을 돌려서 처리한다
2 | 리소스 수집과 테스트 | 필요한 리소스를 구하고 객체들에 적용한다. 중력을 영향을 받는 객체들이 이미지와 잘 맞는지 테스트한다. 객체들을 배치하여 실제로 어울리는지, 그리고 중력, 충돌과 속도가 작동하는지 확인한다.
3 | 플레이어 객체 | 플레이어는 키 입력 이벤트를 받아 움직인다. 누른 키에 따라 행동을 취하는데 일단 움직임만 취하도록 한다.
4 | NPC 객체와 인공지능 | 적들은 시야가 있으며 플레이어를 발견하면 다가와 공격한다. 적들은 대체로 단순하지만 일부 적은 까다로운 (하지만 반복적인) 행동을 한다.
5 | 객체 상호 작용 1 | 플레이어와 NPC, NPC 와 NPC 등등 객체들끼리의 상호 작용을 구현한다.

## Slide 11: 예상 개발 일정
주차 | 주제 | 상세
6 | 지형 생성, 맵 분할 테마 작업 | 사실상 본 게임을 구현하는 것이므로 심혈을 기울인다. 각 테마에 맞는 리소스를 할당한다. 스테이지가 끝날 때의 효과를 정한다. 넘어갈 때는 스테이지 결과 요약이 표시된다. 이때 UI 에 가려진 사이에 지형이 자동 생성된다. 물론 맵은 미리 정해져 있다. 한 테마가 끝나면 간단한 컷 신이 있어 스토리를 알 수 있다. 그림을 그려서 표현하는 게 아니라 동굴 이야기처럼 게임 화면에 대화 창을 띄운다.
7 |  | 
8 | 객체 상호 작용 2, 인터페이스 1 | 객체 사이의 상호 작용, 컷 신이나 적 출현 등 다양한 이벤트를 구현한다. 최대한 간단한 방향으로 구현한다. 스테이지 요약 페이지, 메인 화면을 구현한다.
9 | 인터페이스 2 | 메인 화면, 보조 게임 메뉴를 추가한다. 게임 진행 중에 직접 표시되는 인터페이스는 점수, 체력 게이지, 그리고 들고 있는 장비 표시가 전부이다.
10 | 게임 릴리즈, 테스트 | 마무리

## Slide 12: 자체 평가
평가 항목 | 평가
게임컨셉이 잘 표현되었는가? | 
게임 핵심 메커니즘의 제시가 잘 되었는가? | 
실행 흐름이 잘 표현되었는가? | 
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | 
계획이 구체적이며 실행가능한가? |